## Slide 1
Cahier des charges
Élaboration d'un Portfolio — Recrutement Aéroworld
Olivia BERNARD
Projet réalisé en janvier 2026 — Soutenance : 21/01/2026
Notes: Objectif de ce support : cadrer la réalisation d’un portfolio répondant au recrutement Aéroworld. Je présente : le contexte, les objectifs, le périmètre, les exigences (ergonomie/fonctionnel/technique), les contraintes, la qualité et le planning.

## Slide 2
Sommaire
1. Présentation du projet
2. Enjeux et objectifs
3. Équipe projet
4. Spécifications ergonomiques
5. Spécifications fonctionnelles
6. Spécifications techniques
7. Contraintes techniques et réglementaires
8. Qualité et performance
9. Rétroplanning
10. Devis
Notes: Je déroule le cahier des charges en 10 parties : ce qu’on construit, pourquoi, pour qui, comment, avec quelles contraintes, quelle qualité attendue et quel planning.

## Slide 3
1. Présentation du projet
Courte présentation du projet
Ce projet vise à réaliser un portfolio interactif, réflexif et visuel permettant de présenter les compétences attendues d'un Data Analyst Chef de Projet pour le recrutement au sein d'Aéroworld.
À travers des livrables réels (dashboards Power BI, benchmarks, modèles méthodologiques, etc.), le portfolio illustrera la capacité à répondre aux besoins métiers de l'entreprise en matière de data management, de visualisation et de pilotage de projets analytiques.
Notes: Je pose le périmètre : un portfolio de candidature construit comme une vitrine de livrables “vérifiables”. L’enjeu est de montrer, preuves à l’appui, ma capacité à cadrer, analyser, visualiser et piloter.

## Slide 4
2. Enjeux et objectifs
Besoins de l’entreprise / du client
Tirer parti des données massives issues de sources diverses
Améliorer la conception, la maintenance et la performance des appareils
Garantir la sécurité des données sensibles
Démontrer la capacité du candidat à occuper un rôle de chef de projet data
Raisons du besoin
Aéroworld recherche un profil capable de combiner expertise technique et pilotage projet.
Ce portfolio permet de juger sur pièces la compétence réelle et la posture du candidat.
Objectifs SMART d'élaboration d'un portfolio
Spécifique : Démontrer 7 compétences-clés demandées via 5 types de livrables
Mesurable : Créer au moins 3 dashboards, 2 benchmarks, 1 plan projet structurant
Ambitieux : Intégrer des méthodes avancées (ex : CRISP-DM, XAI, dbt)
Réaliste : Projet réalisable seul sur le mois de janvier 2026
Temporel : Livraison complète avant la soutenance du 21/01/2026
Notes: Je traduis votre besoin en objectifs mesurables : livrables concrets, qualité et planning. Le critère clé : rendre tout vérifiable rapidement (dashboards, benchmarks, documentation).

## Slide 5
3. Équipe projet
Composition de l'équipe projet
Chef de projet / Data Analyst : Olivia BERNARD
Mentor ou tuteur externe : facultatif (validation ponctuelle)
Relecteur UX/UI : 1 contact externe
Notes: Je pilote le projet de bout en bout. Je sollicite une relecture UX/UI pour la lisibilité et l’expérience recruteur. Un mentor peut servir de contrôle qualité final si nécessaire.

## Slide 6
4. Spécifications ergonomiques
Principes ergonomiques du portfolio
Responsive design (adaptation tablette/smartphone)
Choix d'une police professionnelle (type sans-serif)
Principes de navigation et UX design
Navigation intuitive avec menu latéral ou sticky top
Hiérarchisation visuelle claire des sections par type de livrable
Notes: Ici je garantis l’expérience recruteur : accès rapide, lisible sur mobile, structure évidente. Je limite la charge cognitive : sections courtes et hiérarchisées.

## Slide 7
5. Spécifications fonctionnelles
Liste des fonctionnalités mises en place
Pages prévues : Accueil, Compétences, Dashboards, Benchmarks, Documentation méthodologique, Contact
Intégration de rapports Power BI embarqués (ou exports PDF)
Liens téléchargeables vers cahiers des charges, modèles projet, documentations
Prise en compte du RGPD : données anonymes, pas de données personnelles réelles, mentions légales prévues
Notes: Fonctionnellement : une structure de site et des livrables accessibles. Je privilégie les formats simples pour l’évaluateur : PDF, images, liens repo et, si possible, rapports Power BI consultables.

## Slide 8
6–7. Spécifications techniques & contraintes
Contraintes
Accessibilité : respecter les bonnes pratiques WCAG
Confidentialité : données fictives ou anonymisées
Dépendance aux outils Microsoft (Power BI)
Utilisation prioritaire d'outils gratuits / personnels
Spécificités techniques
Hébergement : GitHub Pages (Zeitouna34.github.io)
Compatibilité : Chrome, Edge, Firefox, mobile Android/iOS
CMS : aucun (HTML/CSS + JS + liens/embeds)
Sécurité : HTTPS, pas de collecte de données utilisateurs
Sauvegarde : Git + Cloud (Drive / GitHub)
RGPD : aucune donnée personnelle réelle exploitée
Notes: Je formalise les contraintes : accessibilité, confidentialité, outils. Techniquement, je choisis GitHub Pages pour un lien unique, versionné, facile à auditer. Pas de collecte de données, uniquement des livrables consultables.

## Slide 9
8. Qualité et performance
Contraintes à prendre en compte
Temps limité : janvier 2026
Budget : 0 € (outils gratuits ou personnels)
Charte : respect des codes visuels aéronautiques (bleu, blanc, gris, typo tech)
Règles : rendre un livrable professionnel et autonome
Référentiels qualité
Opquast : bonnes pratiques web
W3C : validation HTML/CSS
Notes: Qualité = livrable utilisable sans contexte : lisible, stable, conforme aux bonnes pratiques web. Je m’appuie sur Opquast et la validation W3C pour sécuriser la qualité du site.

## Slide 10
8. Qualité et performance — KPI de suivi
KPI à suivre pour vérifier le bon déroulé du projet
1. Coûts : coût total du projet ≤ 0 € (aucune dépense hors temps personnel)
2. Délais : respect du rétroplanning à ±2 jours pour chaque jalon clé
3. Qualité : validation de 90% des critères Opquast
4. Efficacité / avancement : 100% des livrables prévus réalisés à temps (dashboards, benchmarks, etc.)
Notes: Je pilote avec des KPI simples : délai, qualité, complétude, coût. L’objectif est de sécuriser la livraison avant la soutenance du 21/01/2026.

## Slide 11
9. Rétroplanning
Liste synthétique des dates clés du projet
Étapes | Dates (janvier 2026)
Rédaction cahier des charges | 02/01 – 04/01
Création des maquettes / wireframes | 05/01 – 06/01
Réalisation dashboards & méthodes (CV + veille + Gantt) | 07/01 – 14/01
Mise en forme du portfolio (site + dépôts + liens) | 15/01 – 17/01
Relecture / améliorations / QA (liens, exports, cohérence) | 18/01 – 19/01
Livraison finale (version gelée) | 20/01
Soutenance | 21/01
Notes: Je sécurise une livraison la veille de la soutenance : le 20/01 je fige la version finale, et le 21/01 je présente. La QA (liens, exports, cohérence) est une étape dédiée.

## Slide 12
10. Devis
Catégorie | Coût estimé
Ressources humaines (temps personnel) | 0 €
Logiciels et outils | 0 € (versions gratuites)
Hébergement / domaine | 0 € (GitHub Pages)
Matériel | 0 € (matériel personnel)
Total | 0 €
Notes: Le projet est réalisé sur temps personnel, avec des outils gratuits et un hébergement GitHub Pages. Le coût financier est nul : l’investissement principal est le temps et la qualité de livraison.